Техническое задание

по разработке проектной документации по объекту:

Ремонт кровли объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Комплекс зданий городской больницы», начало XIX в., расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 83а

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проектируемого объекта | Разработка проектной документации по объекту: Ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий городской больницы: корпус», XIX век (литер А общей площадью 6008 кв.м), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 83а (далее Объект). |
| 2. | Исходные данные для проектирования | - Охранное обязательство на объект культурного наследия. - Кадастровая выписка о земельном участке и ОКС. - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. - Инженерное обследование. |
| 3. | Основание для проектирования | Договор на разработку проектной документации |
| 4. | Источник финансирования | Частные средства |
| 5. | Вид строительства | Приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |
| 6. | Заказчик | КБ «Энерготрансбанк» (АО) |
| 7. | Стадийность проектирования | Проектная документации и рабочая документация |
| 8. | Проектировщик | - |
| 9. | Сроки проектирования | I этап - не более 120 (ста двадцати) календарных дней: подготовка документации по ремонту II этап – не более 100 (ста ) календарных дней с даты заключения Договора, до сдачи проектной документации, в том числе: - сопровождение получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения или выявленного объекта культурного наследия; - сбор исходных данных - разработка проектной документации - сопровождение проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации; |
| 10. | Состав работ | В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выданного Службой охраны культурного наследия в составе: Раздел 1 «Предварительные работы» - 1.1 Исходно-разрешительная документация - 1.2 Фотофиксация существующего состояния объекта - 1.3. Историческая справка - Раздел 2 «Комплексные научные исследования» - Раздел 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» - Раздел 4 «Конструктивные решения» - Раздел 11 «Ведомость объемов работ»; |
| 11 | Особые условия | 1. Всё, предусмотренное Техническим заданием, входит в состав стоимости работ по Договору. В цену Договора не входит стоимость проведения государственной историко-культурной экспертизы. 2.Работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, выполняются Проектировщиком в пределах стоимости Договора и в сроки, установленные Договором. 3. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации по объекту, то Проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости Договора. 4. Наличие лицензии Министерства культуры РФ для данного вида работ |
| 12. | Требование к проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р55567-2013 в объеме на завершение реконструкции. Проектную документацию по всем разделам выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации в процессе приспособления архитектурных, технических и технологических решений. Разработать во всех разделах проектной документации рабочие чертежи, технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. При необходимости разработать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения. Откорректированная проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства РФ, требованиям настоящего технического задания, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам РФ. Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, имеющей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. |
| 13. | Основные требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям и сетям | Разработанные архитектурно-планировочные и конструктивные решения должны обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, техническими нормами, регламентами, иными нормативными документами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим техническим заданием основных параметров объекта. Предполагаемое покрытие кровли — фальцевое металлическое. Площадь кровли 1800м2. Чердак - холодный. Обеспечить сохранность инженерных систем здания. Предусмотреть выходы на кровлю и площадки обслуживания коммуникаций. До начала разработки проектной документации разработать эскизное решение и представить на согласование в Службу охраны ОКН Калининградской области |
| 14 | Нормативные документы | Проектирование выполнить в соответствии с: - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 635/10 «Об утверждении свода правил СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; - приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 марта 2020 г. № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (вместе с «СП 1.13130.2020»); - приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 25.03.2009 г. № 173 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"»; - приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». |
| -15 | Требования к комплектности и формату, предаваемой Заказчику Документации | Проектная и рабочая документация: в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в форматах *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls. Электронная версия Документации передается на CD-R или CD-RW дисках. Состав и содержание диска должны строго соответствовать комплекту откорректированной проектной документации, согласованной всеми заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Файлы должны без сбоев открываться в режиме просмотра средствами операционной системы. Иметь возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. Документацию на электронном носителе выдать в следующих форматах: - текстовые приложения: *.pdf, *.doc или *.xls, ; - графические приложения, чертежи, схемы: *pdf, *.dwg (в цветном варианте); - изображения, иллюстрации *.pdf, *.jpeg Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Вся электронная документация должна быть подписана действующей электронной подписью проектировщика. Каждый экземпляр Документации на бумажном носителе должен быть сброшюрован в альбомы и иметь сквозную нумерацию страниц. Документация предоставляется на ГИКЭ в виде электронных документов в формате, утвержденным Приказом Минстроя и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. №783/пр. |
| 16 | Прочие требования | Проектировщик на основании доверенности от заказчика осуществляет следующие действия в рамках выполнения работ: - Обеспечивает соблюдение установленного режима использования земель и градостроительных регламентов в части ограничения использования земельных участков по условиям охраны объектов культурного наследия; - Сопровождает получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы с привлечением экспертов, аттестованных Министерством культуры Российской Федерации; - Согласовывает проектную документацию в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством; Работы выполнять на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения или выявленного объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства РФ об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в части применяемых решений на всех стадиях проектирования. |
| 17 | Требования к разработке проекта организации строительства | Предусмотреть. |

?Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия.